## Fáze 5.0 – Stabilizace a spolehlivost (nejdůležitější)
### 5.1 Cron reliability (dřívější 4.0)
Cíl: uzávěrky/reminder/archivace musí být 100% spolehlivé i na hostingu, kde WP-Cron občas nejede.
- 5.1.1 Jasná separace „plánování“ vs. „provedení“ (už jsme začali)
- 5.1.2 Idempotence handlerů (když cron doběhne 2×, nic se nerozbije)
- 5.1.3 “Self-heal”: když je hlasování po termínu a cron neproběhl, zavřít ho při prvním „admin load“ / návštěvě portálu (bez mailů v silent režimu, ale s audit logem)
- 5.1.4 Diagnostika: stránka/sekce “Cron status” (poslední běhy, co čeká, co selhalo)
- 5.1.5 Kompatibilita s real cron (server cron → wp-cron.php), doporučené nastavení + detekce DISABLE_WP_CRON
Výstup: „uzávěrka proběhne vždy“, audit ukáže proč/ kdy/ jak.

## Fáze 6.0 – Bezpečnost a správné oprávnění
Cíl: nic nepůjde stáhnout/volat bez práva, žádný leak, žádné spoofování.
- 6.1 Capability checks: admin akce jen pro správce, člen jen své věci
- 6.2 Nonce + sanitizace všech vstupů (admin_post, GET parametry, shortcody)
- 6.3 Ochrana proti enumeration (ID v URL, PDF odkazy, tokeny)
- 6.4 Rate-limit / throttling (aspoň na citlivé endpointy: download, hlasování)
Výstup: klidné spaní + menší riziko „něco někdo stáhne“.

## Fáze 7.0 – Archiv: kompletní životní cyklus
Cíl: uzavřené hlasování → archiv PDF/ZIP → možnost stáhnout → bezpečně promazat DB.
- 7.1 Finální pravidla: co je “archivable”, kdy “silent režim”, retention
- 7.2 Archiv UI: seznam archivů, filtry, stažení, validace existence
- 7.3 Automatické mazání (retention) + ruční “purge”
- 7.4 Exporty: mail_log.csv, audit.csv, votes.csv do archivu
Výstup: „na tvorbě hlasování nezůstává bordel“, web se dlouhodobě nezanáší.

## Fáze 8.0 – Admin UX a provozní komfort
Cíl: méně klikání, jasné hlášky, minimum omylů.
- 8.1 Přehled hlasování (stav, zbývá čas, počet hlasů, quorum/pass)
- 8.2 Jedno místo pro “Nástroje”: test mailu, test PDF, test cron, healthcheck
- 8.3 Lepší chyby pro admina (human-readable) + audit eventy už máš jednotné

## Fáze 9.0 – Testy a release proces
Cíl: update bez strachu.
- 9.1 Minimální integrační testy (PDF generace, mailer log, cron close)
- 9.2 DB migrace verze (pokud se mění schema) – upgrade rutina
- 9.3 Release checklist:
  - bump verze v hlavičce pluginu
  - changelog
  - záloha DB
  - staging test: vytvořit hlasování → odhlasovat → uzávěrka → archiv → purge